KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm XX - Thành viên nhóm (XX là số thứ tự của nhóm theo từng lớp - Nhóm 2 SV)

- Nguyễn Văn A (Trưởng nhóm)

- Nguyễn Thị B

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý ký túc xá có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát hệ thống quản lý ký túc xá | Ngô Phương Mai |  |
|  | Xác định phạm vi & yêu cầu hệ thống | Nguyễn Thị Ánh |  |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | - Viết mô tả cho các tác nhân, UC & vẽ sơ đồ UC tổng quát | Ngô Phương Mai |  |
|  | - Vẽ sơ đồ hoạt động |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ tuần tự | Nguyễn Thị Ánh |  |
|  | - Vẽ sơ đồ lớp và viết đặc tả |  |  |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Thiết kế giao diện trang chủ + đăng ký, đăng nhập, tra cứu phòng trống & lịch sử ở | Ngô Phương Mai |  |
|  | Thiết kế giao diện trang sinh viên (dashboard, ai chatbot, form phản ánh, đăng ký chuyển/trả phòng, tra cứu phòng trống, lịch sử ở,...) |  |  |
|  | Thiết kế giao diện trang Quản lý (dashboard, quản lý csvc, hồ sơ sinh viên, báo cáo sự cố, vi phạm, báo cáo tổng quan tháng/năm,...) | Nguyễn Thị Ánh |  |
|  | Thiết kế giao diện trang kế toán (dashboard, lập hóa đơn, đối soát, sổ công nợ, báo cáo tài chính,...) |  |  |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Nguyễn Thị Ánh |  |
|  | Setup project backend + kết nối CSDL |  |  |
|  | Số hóa nội quy KTX + chuẩn hóa tiêu chí xếp phòng | Ngô Phương Mai |  |
|  | Thiết kế sơ đồ screen flow |  |  |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Cài đặt module Auth/phân quyền | Nguyễn Thị Ánh |  |
|  | FE + BE Trang Quản lý Phòng ở & Hồ sơ sinh viên (CRUD tòa, tầng, phòng, giường, sinh viên) |  |  |
|  | Trang Đăng ký/Đăng nhập | Ngô Phương Mai |  |
|  | FE + BE Trang Lập hóa đơn (tiền phòng/điện/ nước), Đối soát giao dịch, Sổ công nợ |  |  |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Trang Đăng ký ở + Chuyển/Trả phòng (SV) | Nguyễn Thị Ánh |  |
|  | Xử lý yêu cầu chuyển/trả phòng (QL) |  |  |
|  | Trang lịch sử ở & lịch sử đăng ký |  |  |
|  | Gửi phản ánh (SV) | Ngô Phương Mai |  |
|  | Quản lý sự cố/vi phạm |  |  |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Xây dựng AI gợi ý xếp phòng/giường theo các tiêu chí | Nguyễn Thị Ánh |  |
|  | Xử lý yêu cầu đăng ký ở (QL) |  |  |
|  | Xây dựng AI chatbot hỏi đáp nội quy | Ngô Phương Mai |  |
|  | Xây dựng AI phân loại & tóm tắt phản ánh sự cố |  |  |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Trang chủ Quản lý KTX (Thống kê tỷ lệ lấp đầy, số phòng trống, số sinh viên,..) | Ngô Phương Mai |  |
|  | Trang chủ Sinh Viên (Thẻ tóm tắt thông tin phòng đang ở, trạng thái duyệt,..). |  |  |
|  | Tính năng thông báo (QL, KT, SV) + Tinh chỉnh UI toàn bộ phân hệ Quản lý |  |  |
|  | Tích hợp AI chatbot & tóm tắt sự cố vào Backend chính | Nguyễn Thị Ánh |  |
|  | Trang chủ chung & Kế Toán (Biểu đồ doanh thu, tỷ lệ thu nợ, tiền phòng chưa đóng) |  |  |
|  | Tích hợp AI chatbot & tóm tắt sự cố vào Backend chính |  |  |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Kiểm thử phân quyền luồng Quản lý & Sinh viên | Ngô Phương Mai |  |
|  | Chuẩn bị kịch bản demo tính năng xếp phòng AI |  |  |
|  | Kiểm thử phân quyền luồng Kế toán & API AI | Nguyễn Thị Ánh |  |
|  | Viết tài liệu HDSD, chuẩn bị báo cáo & demo |  |  |